УТВЕРЖДЕН

приказом директор МАОУ «ШБиП» г. Перми

от 19.09.2023 № 059-08/135-01-01/4-237

ПЛАН-ГРАФИК

по оформлению школьных пространств

МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми

| № п\п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изучение административной командой, педагогическим коллективом учреждения инструкции Министерства просвещения Российской Федерации по оформлению школьных пространств | до 01 сентября 2023 г. | Зам. директора по ВР Степанов А.А. |
| 2. | Анализ и оценка имеющихся школьных пространств учреждения на их соответствие инструкции Министерства просвещения Российской Федерации | до 20 сентября 2023 г. | Зам. директора по АХЧ Казанцева В.В. |
| 3. | Обсуждение проекта по оформлению школьных пространств в формате всероссийского урока «Там, где Россия» в рамках курса «Разговоры о важном» | сентябрь 2023 г. | Классные руководители Учителя-предметники |
| 4. | Разработка и утверждение плана-графика по оформлению школьных пространств учреждения | до 25 сентября 2023 г. | Зам. директора по АХЧ Казанцева В.В. |
| 5. | Размещение утверждённого плана-графика по оформлению школьных пространств на официальном сайте образовательного учреждения | до 26 сентября 2023 г. | Педагог доп. Образования Тепляков В.С. |

| 6. | Участие обучающихся учреждения в разработке проектных решений, обсуждении и выборе макетов оформления школьных пространств | постоянно | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мымрина А.А. Классные руководители Учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Участие в федеральном конкурсе на лучшее оформление школьных пространств | до 20 октября 2023 г. | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мымрина А.А. |
| 8. | Оформление школьных пространств учреждения в соответствии с инструкцией Министерства просвещения Российской Федерации и утверждённым планом-графиком | до 01 сентября 2024 г. | Директор Большаков С.В. |